AgroScout IA

Versión Lite

Buscador inteligente de oportunidades de valor agregado

basado exclusivamente en fuentes de datos abiertas y gratuitas

Propuesta de plataforma con inteligencia artificial — versión de bajo costo

Orientada al ecosistema de empresas atendidas por el

CITEagroindustrial Chavimochic — La Libertad, Perú

Julio 2026

# 1. Resumen ejecutivo

AgroScout IA Lite es la versión de bajo costo y bajo riesgo técnico de la plataforma AgroScout IA. Ayuda a mipymes, cooperativas y empresas agroindustriales del norte del país a responder qué producto de valor agregado pueden desarrollar con un insumo o subproducto disponible, apoyándose exclusivamente en fuentes de datos públicas, abiertas y pensadas para ser consultadas por terceros.

A diferencia de la versión completa, esta variante elimina toda dependencia de búsqueda o extracción de datos desde sitios de comercio electrónico, evitando así los riesgos de bloqueo técnico (anti-bot) y los posibles conflictos legales asociados al scraping. El resultado es una plataforma más simple, más barata de construir y mantener, y más rápida de lanzar como MVP.

Alcance de esta versión AgroScout IA Lite entrega composición, ingredientes y una hipótesis de formulación orientativa. No incluye precio de mercado ni presentación comercial de productos existentes — esa capa se evalúa como fase posterior, una vez que la plataforma tenga tracción y presupuesto para una fuente de datos de retail legítima.

# 2. Contexto y oportunidad

El CITEagroindustrial Chavimochic atiende principalmente a la cadena productiva de palto, espárrago, arándano, mango, pimiento piquillo, banano y uva, un enfoque que nació por las limitaciones existentes en el manejo de excedentes y mermas de producción en la región. Su base de clientes está compuesta mayoritariamente por mipymes, cooperativas y asociaciones del norte del país, a quienes brinda capacitación, asistencia técnica, ensayos de laboratorio y acompañamiento para el desarrollo de nuevos productos.

La capa de inteligencia artificial aplicada a decisiones tempranas de producto es, hoy, un vacío casi total en su oferta. AgroScout IA Lite busca cubrir ese vacío con la menor inversión y el menor riesgo técnico posibles, priorizando velocidad de lanzamiento sobre alcance de funcionalidades.

# 3. El problema

- Una mipyme o cooperativa con un subproducto disponible no tiene forma fácil de saber qué se hace ya con ese insumo en el mercado ni con qué ingredientes se suele combinar.

- Definir un nuevo producto se hace hoy por ensayo y error, consumiendo tiempo y recursos del laboratorio en hipótesis que muchas veces ya existían en el mercado.

- No hay una forma accesible de conocer, de manera orientativa y temprana, si existen consideraciones regulatorias relevantes antes de invertir tiempo en desarrollo.

# 4. La solución: arquitectura del embudo Lite

AgroScout IA Lite reduce el embudo original a seis etapas, todas construidas sobre fuentes de datos públicas o documentación propia, sin ningún componente que dependa de navegar sitios de e-commerce en tiempo real.

| Etapa | Qué hace | Dónde está la IA (y qué tipo) |
| --- | --- | --- |
| 1. Interpretación del insumo | El usuario ingresa el insumo o subproducto disponible (ej. cáscara de mango, descarte de espárrago). | LLM: expande el término a sinónimos técnicos y nombres alternativos (español/inglés) para mejorar la búsqueda posterior. |
| 2. Búsqueda semántica en bases abiertas | Se consulta Open Food Facts y USDA FoodData Central en busca de productos existentes hechos con ese insumo o insumos similares. | Embeddings: búsqueda por similitud semántica sobre datos ya descargados, sin navegar la web en vivo. |
| 3. Insight y comparación | Genera un resumen de categorías de producto existentes, formatos comunes y qué tan cubierto está el insumo. | LLM: redacta a partir de datos ya estructurados y verificados en el paso 2, sin inventar cifras. |
| 4. Hipótesis de formulación (ingeniería inversa de ingredientes) | Analiza en conjunto las listas de ingredientes de los productos similares encontrados para proponer un punto de partida de formulación. | NLP / análisis de patrones sobre ingredientes ya incluidos en la base abierta — no requiere fuente de datos adicional. |
| 5. Verificación regulatoria orientativa | Revisa si el insumo o tipo de producto tiene consideraciones regulatorias conocidas en el mercado de interés (EE.UU. vía openFDA; UE y Perú vía base documental propia). | Para EE.UU.: consulta a la API oficial openFDA. Para UE/Perú: RAG (búsqueda semántica) sobre una base documental propia de guías públicas (Codex Alimentarius, DIGESA, EFSA). |
| 6. Validación final | El productor lleva la hipótesis ya filtrada al laboratorio del CITE para su confirmación con datos reales de su materia prima. | Sin IA — es el cierre humano/técnico del embudo, y es intencional que lo sea. |

El mismo principio de diseño de la versión completa se mantiene: el LLM nunca inventa cifras, ingredientes ni datos regulatorios. Su rol es interpretar, buscar por similitud, agrupar patrones y redactar a partir de información ya verificada. La validación final la sigue haciendo el laboratorio del CITE.

## Sobre la detección de tendencias (capa pospuesta)

Por qué no está incluida aún La fuente natural para esto sería Google Trends, pero su API oficial sigue en fase alfa con acceso restringido a un grupo limitado de desarrolladores; las alternativas no oficiales tienen el mismo riesgo de fragilidad que ya se descartó para el e-commerce. Como sustituto de bajo costo, se puede usar la fecha de alta de productos en Open Food Facts como una señal simple de cuántos productos nuevos se han registrado para un insumo dado —menos precisa, pero gratuita y sin riesgo técnico. Se recomienda incorporar la señal de tendencias real cuando la API oficial salga de fase alfa o exista presupuesto para una alternativa de pago confiable.

# 5. Fuentes de datos

Todas las fuentes utilizadas están explícitamente pensadas para ser consultadas por terceros, ya sea por licencia abierta o por tratarse de información de dominio público.

| Fuente | Qué aporta | Naturaleza |
| --- | --- | --- |
| Open Food Facts | Ingredientes, información nutricional y categorías de miles de productos alimenticios del mundo. | Base colaborativa abierta (licencia ODbL), API gratuita y exportaciones completas descargables, sin necesidad de registro. |
| USDA FoodData Central | Composición nutricional detallada y estandarizada. | Datos de dominio público (licencia CC0), API gratuita con registro inmediato, límite generoso de consultas por hora. |
| openFDA (FDA, EE.UU.) | Información regulatoria oficial sobre ingredientes y aditivos en el mercado estadounidense. | API oficial y gratuita del gobierno de EE.UU. |
| Base documental propia (Codex Alimentarius, guías DIGESA, EFSA) | Referencia regulatoria para Perú y la Unión Europea, donde no existen APIs oficiales. | Documentos públicos descargados una vez y consultados por búsqueda semántica propia; se actualiza periódicamente, no en tiempo real. |

# 6. Modelo de negocio

El modelo de suscripción se mantiene, con un costo operativo mucho menor por usuario al no depender de búsquedas web pagadas ni licencias de datos comerciales.

| Plan | Para quién | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Básico | Mipyme / productor individual | Consultas mensuales limitadas + informe de formulación orientativa. |
| Avanzado | Cooperativa / empresa agroexportadora | Consultas ilimitadas + verificación regulatoria orientativa + informes exportables en PDF. |
| Institucional | CITE Chavimochic / red de CITEs | Panel de uso para consultores como primer filtro antes de laboratorio; reporte agregado de insumos más consultados por región. |

# 7. Encaje estratégico con el CITEagroindustrial Chavimochic

- Amplifica la función de información tecnológica especializada que el CITE ya presta hoy de forma manual, sin requerir inversión en infraestructura compleja.

- Reduce el tiempo que sus técnicos dedican a búsquedas repetitivas de composición e ingredientes, permitiéndoles enfocarse en la validación de laboratorio.

- Es escalable a otros CITEs de la red ITP sin rediseñar el producto, solo ajustando los insumos base de cada región.

- Al no depender de licencias de datos de pago, es viable de sostener incluso con presupuesto de financiamiento inicial reducido.

# 8. Roadmap de implementación

| Fase | Duración estimada | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1. Preparación de datos | 2-3 semanas | Descarga y filtrado de Open Food Facts y USDA FoodData Central para los insumos prioritarios (palto, espárrago, arándano, mango, piquillo, banano, uva); base documental regulatoria inicial (Codex, DIGESA, EFSA). |
| 2. MVP del buscador | 4-6 semanas | Etapas 1 a 3 funcionando: interpretación de insumo, búsqueda semántica e insight comparativo, con 2-3 cooperativas piloto. |
| 3. Hipótesis de formulación y verificación regulatoria | 3-4 semanas | Etapas 4 y 5: análisis de patrones de ingredientes y consulta regulatoria orientativa. |
| 4. Integración institucional | 3-4 semanas | Conexión de flujo con el laboratorio del CITE (etapa 6), plan de suscripción activo. |
| 5. Escalamiento | Continuo | Más insumos, más idiomas de búsqueda, evaluación de fuentes de precio de pago cuando haya tracción. |

# 9. Comparación de costos frente a la versión completa

| Componente | Versión completa (con e-commerce) | Versión Lite |
| --- | --- | --- |
| Fuente de precio/presentación comercial | Requiere agentes de búsqueda web pagados o datos de retail licenciados | No incluida en esta fase (se evalúa más adelante con tracción) |
| Riesgo técnico/legal de scraping | Alto: bloqueos anti-bot, mantenimiento constante, posible conflicto con términos de uso | Nulo: solo fuentes públicas pensadas para ser consultadas por terceros |
| Detección de tendencias | Requiere monitoreo continuo de señales externas (infraestructura corriendo 24/7) | Pospuesta; sustituible por señal simple de productos nuevos agregados en Open Food Facts |
| Infraestructura de datos | Vector store de gran escala, pipelines de scraping | Base local ligera (ej. DuckDB/SQLite) sobre exportaciones ya descargadas |
| Costo variable principal | Llamadas a LLM + consultas de búsqueda pagadas + licencias de datos | Solo llamadas a LLM por consulta de usuario |

# 10. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Cobertura limitada de productos peruanos/latinoamericanos en las bases abiertas | Complementar con fichas cargadas manualmente por el CITE para insumos estratégicos regionales; ser transparente con el usuario sobre el origen geográfico de cada dato. |
| Datos de Open Food Facts no siempre exactos (base colaborativa) | Mostrar siempre la fuente y fecha del dato; tratar los resultados como orientación inicial, no como verdad certificada. |
| Verificación regulatoria de Perú/UE no está en tiempo real | Indicar claramente fecha de última actualización de la base documental y recomendar confirmar cambios recientes con el CITE o la entidad oficial. |
| El LLM podría generar hipótesis poco realistas si no se controla el diseño | El LLM solo redacta y agrupa patrones a partir de datos ya verificados; nunca genera cifras de composición o regulación por sí mismo. |

# 11. Simulación Completa

Simulación completa con un insumo real: cáscara de mango. Hice una revisión rápida para que el ejemplo esté basado en información real y no inventada, y de paso te muestro algo importante que hay que ajustar en las expectativas.

- Paso 1 — Tú ingresas el insumo

"cáscara de mango" → el sistema lo traduce internamente también a "mango peel", "mango peel flour", "mango byproduct" para ampliar la búsqueda.

- Paso 2 — Búsqueda en bases abiertas (aquí viene el hallazgo honesto)

Al revisar cómo está representado esto en Open Food Facts, encontré algo que vale la pena decirte directamente: hay pocos productos comerciales indexados específicamente de "harina de cáscara de mango" — lo que sí hay en abundancia es más de 200 artículos científicos publicados en los últimos años sobre cómo aprovechar la cáscara de mango como ingrediente. Es decir, el insumo está muy estudiado a nivel científico, pero todavía poco comercializado como producto de marca — que es justo el tipo de "hueco de mercado" que esta plataforma está pensada para detectar. Open Food Facts

Entonces el sistema, siendo honesto con el usuario, respondería algo como: "encontramos 0-2 productos comerciales directos con este insumo en las bases abiertas, pero sí existe evidencia científica sólida sobre su uso" — y ahí es donde entra el paso 4.

- Paso 3 — Insight

"La cáscara de mango es un subproducto poco explotado comercialmente todavía. Los productos relacionados encontrados usan pulpa o puré de mango, no la cáscara en sí — lo que sugiere una oportunidad de diferenciación real."

- Paso 4 — Hipótesis de formulación (aquí la literatura científica sí aporta mucho)

Basado en estudios de composición, la cáscara de mango es rica en pectina, fibra dietética, vitaminas, carotenoides y compuestos fenólicos, y ya se ha usado con éxito para panificación, galletas, fideos y productos horneados como harina sin gluten. La plataforma generaría una hipótesis como: PublicAPIOpenfoodfacts

"Con tu insumo, el uso más validado es como harina para panificación (10-20% de sustitución de harina de trigo) o como polvo funcional rico en fibra y antioxidantes. Se recomienda validar el método de secado, ya que afecta la retención de compuestos bioactivos."

- Paso 5 — Verificación regulatoria orientativa

Como es un ingrediente derivado de una fruta común y no un aditivo nuevo o exótico, probablemente el sistema marque el riesgo como "bajo" para mercados como EE.UU., pero igual recomendaría confirmar el registro sanitario correspondiente en Perú antes de comercializar, ya que la cáscara como ingrediente independiente (no la fruta entera) puede requerir una evaluación específica.

- Paso 6 — Lo que tú harías con esto

Llevas esta hipótesis (harina funcional, sustitución parcial en panificación, ventaja de mercado poco explotado) al laboratorio del CITE para que la validen con tu materia prima real y definan el proceso de secado óptimo.

# 12. Conclusión y próximos pasos

AgroScout IA Lite conserva el núcleo de valor de la propuesta original —ayudar a las empresas del ecosistema Chavimochic a decidir qué producto desarrollar con lo que ya tienen— pero elimina todo componente frágil o costoso, apoyándose únicamente en fuentes que ya están diseñadas para ser reutilizadas. Esto la hace viable de construir con un presupuesto reducido y de lanzar en semanas, no en meses, sin comprometer la calidad técnica del resultado.

Los próximos pasos recomendados son: (1) validar el interés del CITEagroindustrial Chavimochic como socio institucional y fuente de insumos prioritarios, (2) descargar y preparar los datos de Open Food Facts y USDA FoodData Central para los cultivos de la región, y (3) construir el MVP de las etapas 1 a 3 para validarlo con 2 a 3 cooperativas reales antes de sumar las etapas de formulación y verificación regulatoria.

El aporte real de la IA en este ejemplo no está en "encontrar" los datos —eso es búsqueda simple— sino en leer mucha información dispersa y convertirla en una recomendación clara y accionable que antes solo un especialista podía armar, y que le tomaría bastante tiempo hacer manualmente. Si tú le hubieras dado esos mismos 5 estudios científicos a alguien del CITE, probablemente les tomaría un día armar el mismo resumen que la plataforma entrega en segundos. Ese ahorro de tiempo de síntesis experta es el valor real — no es magia, es velocidad y escala.